El proyecto Suiza Conecta arrancó el 13 de junio de 2025, cuando se formó el grupo integrado por Máximo, Gabi y Joaco. Ese día se definió la idea central: crear una plataforma educativa web parecida a Google Classroom, pero pensada especialmente para la Escuela Técnica N.º 26 “Confederación Suiza”. También se eligió el nombre del proyecto y se repartieron las tareas: Máximo se haría cargo de la estructura, la documentación y el diseño; Gabi se encargaría de la programación y la base de datos; y Joaco se ocuparía de la organización general, las pruebas y el apoyo en frontend. La jornada tuvo como objetivo planificar el alcance del trabajo e iniciar formalmente el desarrollo.

El 20 de junio de 2025 se hizo un relevamiento inicial para entender qué necesitaban los futuros usuarios de la plataforma. Se analizaron tres perfiles principales: alumnos, docentes y preceptores, y se identificaron sus necesidades, como la publicación de tareas, los comunicados internos y la gestión de asistencia. Ese mismo día se eligieron las herramientas tecnológicas que se usarían: Visual Studio Code, XAMPP, HTML, CSS, JavaScript y PHP. Con eso se dejó claro qué funciones debería tener SuizaConecta para resultar realmente útil dentro de la escuela.

El 3 de julio de 2025 se comenzó a trabajar en el primer prototipo visual. Se diseñó la página index.html con una estructura básica y se usaron los colores institucionales del colegio. Además, se agregó un fondo animado en tonos azules para darle identidad visual, y se organizó la página con encabezado y secciones, pensando en facilitar los próximos avances.

El 18 de julio de 2025 se desarrolló la parte del inicio de sesión. Se creó el archivo login.php con un formulario básico y una redirección al index, simulando el acceso mediante localStorage. También se añadió un ícono de usuario en el encabezado para mostrar cuándo alguien estaba conectado. Ese día se definió además la estructura de carpetas del proyecto, separando los archivos HTML, CSS, JS y PHP.

El 5 de agosto de 2025 se dedicó a la organización interna. Se armó una agenda de actividades y un diagrama de Gantt para planificar el trabajo por semanas. Cada integrante asumió metas concretas y se preparó la primera versión de la carpeta de campo.

El 16 de agosto de 2025 el equipo trabajó en la navegación del sitio y en sumar nuevas páginas. Se diseñó una barra de navegación horizontal, manteniendo la coherencia con el estilo del index, y se agregaron dos secciones nuevas: acerca.html, donde se explica la visión del proyecto, y clases.html, pensada para organizar materias y tareas. Se cuidó que todo el diseño mantuviera la misma línea estética.

El 29 de agosto de 2025 se implementó la base de datos en MySQL, llamada suizaconecta. Se creó la tabla usuarios con datos de prueba de los integrantes del grupo y se desarrolló el archivo conexion.php para vincular la base de datos con el sistema. También se hicieron las primeras pruebas de conexión desde el navegador.

El 10 de septiembre de 2025 se sumó un sistema de sesión simulada usando localStorage, que muestra el nombre del usuario logueado en la cabecera. Además, se añadió un formulario de contacto para recibir sugerencias, y se trabajó en mejorar los estilos y animaciones para brindar una experiencia visual más agradable.

El 19 de septiembre de 2025 comenzó la etapa de manejo de tareas con base de datos. Se creó la tabla tareas en MySQL y se desarrolló un primer prototipo de clases.php que muestra tareas de manera dinámica. También se incorporó un pie de página institucional y se ajustó el diseño para que fuera responsivo en dispositivos móviles.

El 27 de septiembre de 2025 se avanzó con la implementación de roles de usuario en el sistema de login. Se programó la validación real de usuarios en la base de datos y se asignaron los roles de alumno, docente o preceptor. Cada tipo de usuario cuenta con su propio panel, y se probaron las redirecciones correspondientes según el rol.

Finalmente, el 3 de octubre de 2025, se añadió una sección de comunicados en el index, pensada como un tablón institucional de anuncios. También se creó la tabla actas en MySQL para registrar reportes internos, que se vinculó al panel docente. Ese día se actualizó la carpeta de campo con todos los avances y se extendió el diagrama de Gantt hasta diciembre, marcando el inicio de la segunda etapa del desarrollo.

10 de octubre de 2025

Durante esta jornada avanzamos en la consolidación del sistema de inicio de sesión y registro de usuarios. Se revisó la validación con la base de datos para asegurar que el ingreso mediante correo y contraseña funcionara correctamente, y se probó el formulario de registro con los campos de nombre completo, mail y rol (alumno, docente o preceptor). También se trabajó en la organización de los paneles según el rol asignado, comenzando a definir qué vería cada tipo de usuario al acceder a la plataforma.

## 17 de octubre de 2025

En este día continuamos afinando la lógica de roles dentro de la plataforma. Se dejó funcionando la estructura básica de los paneles personalizados y se agregó la opción de cerrar sesión para todos los usuarios. Además, se implementó el ícono de perfil desde el cual cada usuario puede visualizar sus datos personales y cargar una imagen para establecer su foto identificatoria dentro del sistema. La jornada estuvo centrada en integrar estas funciones de manera estable y visualmente coherente.

## 24 de octubre de 2025

La clase estuvo dedicada a mejorar el apartado de los docentes, específicamente la sección “Mis clases”. Se trabajó en la interfaz donde los profesores podrán publicar anuncios y asignar tareas a sus cursos. También se avanzó en la visualización inicial de las materias dentro del panel del alumno, aunque sin funcionalidades finales ya que esa parte del módulo aún no está completada. Este día permitió unificar criterios de diseño entre los distintos paneles.

## 31 de octubre de 2025

En esta jornada se realizaron pruebas generales sobre el sistema de registro e inicio de sesión conectado a la base de datos, verificando su estabilidad ante múltiples usuarios. Además, se ajustaron los paneles de alumno y preceptor. En el caso de preceptor, se trabajó en la sección destinada al pase de lista diaria y en la posibilidad de cargar anuncios institucionales. El panel del alumno recibió mejoras en la visualización de tareas asignadas, preparando el camino para integrarlo plenamente con el módulo del docente.

## 7 de noviembre de 2025

La clase de este viernes se centró en revisar la navegación general del sitio y corregir detalles de interacción entre los paneles. Se verificó que cada rol accediera correctamente a su sección correspondiente y que el cambio entre páginas fuese fluido. Se hicieron pequeños ajustes en la estética del sistema y se reorganizó parte del código para mantener una estructura más limpia y ordenada de cara a las siguientes etapas del proyecto.

## 14 de noviembre de 2025

Este día se destinó a una presentación interna de los avances del proyecto. Se mostraron las funciones centrales ya implementadas: el registro y el inicio de sesión conectados a la base de datos, los paneles diferenciados por rol, el sistema de anuncios y carga de tareas para docentes, la sección de tareas para alumnos, el panel del preceptor con el pase de lista, y el sistema de perfil con foto personalizada. La clase sirvió para recibir comentarios sobre el funcionamiento general y planificar los pasos finales del desarrollo.